СПРАВКА

о выводе в ремонт и вводе в работу сетевых объектов ООО «ДСК»

в 2017 году

| Период | Наименование объекта (оборудования) | Дата вывода | Дата ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал | Месяц |  |  |  |  |
| 1 кв. | январь |  |  |  |  |
|  | февраль |  |  |  |  |
|  | март | ТП-1548 Т2 | 06.03.2017 | 10.03.2017 |  |
|  |  | ТП-1130 Т3 | 13.03.2017 | 17.03.2017 |  |
|  |  | ТП-1062 Т1 | 20.03.2017 | 24.03.2017 |  |
| 2 кв. | апрель | ТП-1192 Т1 | 18.04.2017 | 18.04.2017 |  |
|  | май | ТП-1174 Т2 | 19.05.2017 | 19.05.2017 |  |
|  | июнь | КТП-2 | 21.06.2017 | 21.06.2017 |  |
| 3 кв. | июль | КТП-1, 1А | 18.07.2017 | 18.07.2017 |  |
|  | август | ТП-1058 Т2 | 23.08.2017 | 23.08.2017 |  |
|  | сентябрь | ТП-1336 Т1 | 19.09.2017 | 20.10.2017 |  |
| 4 кв. | октябрь | ТП-1174 Т1 | 18.10.2017 | 19.10.2017 |  |
|  |  | ТП-2032 Т1 | 25.10.2017 | 26.10.2017 |  |
|  | ноябрь | ТП-1174-1 Т1 | 22.11.2017 | 22.11.2017 |  |
|  | декабрь | ТП-1548А Т2 | 06.12.2017 | 22.12.2017 |  |